Gestión de proyectos de software

Elaboro: Ruiz Campos José Fernando

2.3 PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO

Índice

Tabla de contenido

Índice	1

1. Política y Objetivos de Calidad del Proyecto	3

1.1 Política de Calidad	3

1.2 Objetivos Medibles de Calidad	3

2. Estándares de Calidad Aplicables	4

2.1 Estándares Tecnológicos y de Arquitectura	4

2.2 Estándares legales y normativos	4

3. Aseguramiento de la Calidad	5

3.1 Revisión de Requisitos	6

3.2 Revisiones de Código	8

3.3 Pruebas Automatizadas	9

3.4 Integración Continua (CI/CD)	12

3.5 Seguridad	14

3.6 Revisión de Entregables	16

3.7 Criterios generales de aprobación de calidad	17

4. Control de Calidad (QC - Quality Control)	18

4.1 Plan de Pruebas de Aceptación por Módulo Operativo	18

4.2 Matriz de Severidad de Defectos	18

5. Métricas de Calidad y Criterios de Aceptación	19

6. Plan de Mejora Continua y Control de Cambios	19

# 1. Política y Objetivos de Calidad del Proyecto

## 1.1 Política de Calidad

El proyecto Andy's Coffee POS tiene como compromiso entregar una plataforma web centralizada, confiable, segura y adaptable a las operaciones diarias de Andy’s Café y Brunch. Se garantiza que las transacciones operativas, de caja, inventario y registros financieros se realicen con integridad de datos, trazabilidad completa mediante auditoría y un estándar alto de disponibilidad en la nube.

## 1.2 Objetivos Medibles de Calidad

- Disponibilidad y Confiabilidad del Servicio: Mantener una disponibilidad objetivo del 99.5% durante el horario operativo, considerando únicamente interrupciones atribuibles a la aplicación y excluyendo mantenimientos programados o fallas de proveedores externos.

- Rendimiento de Interfaz: Garantizar que el tiempo de respuesta y carga inicial de la aplicación web (SPA en React) sea menor a 2 segundos en navegadores de escritorio y tablets (pantallas de 1024 px o más).

- Integridad Transaccional: Mantener un 0% de discrepancias en los cálculos del costo de venta congelado (cost snapshot) y en el congelamiento de Estados de Resultados en días cerrados.

- Calidad del Código y Cobertura de Pruebas: Mantener una cobertura mínima del 80% en las pruebas automatizadas de componentes y servicios críticos, complementada con pruebas de integración y E2E para los procesos operativos principales.

- Seguridad y Trazabilidad: Registrar el 100% de las operaciones críticas (apertura, cierre, corrección y reapertura de caja, ventas, cancelaciones y modificaciones de gastos) en la bitácora de auditoría con identificación de usuario, fecha y hora.

# 2. Estándares de Calidad Aplicables

Para la construcción del sistema, se adoptan estándares de desarrollo de software y cumplimiento regulatorio aplicable al modelo de negocio de cafetería:

## 2.1 Estándares Tecnológicos y de Arquitectura

- Tipado Estricto: Uso obligatorio de TypeScript tanto en el Frontend (React/Vite) como en el Backend (Node.js 22/Express) para prevenir errores en tiempo de ejecución.

- Mapeo Objeto-Relacional (ORM): Empleo de Prisma ORM para garantizar consultas estructuradas y seguras hacia PostgreSQL en Supabase.

- Contenedorización: Uso de contenedores Docker en Render para asegurar la homogeneidad entre el ambiente de desarrollo y el de producción.

- Conexiones Cifradas: Comunicación mediante HTTPS en la aplicación web y canales cifrados TLS para las conexiones a la base de datos PostgreSQL en Supabase.

## 2.2 Estándares legales y normativos

- Protección de Datos Personales: Resguardo adecuado del nombre, correo y contraseñas de empleados, y tratamiento confidencial del nombre de clientes registrados en pedidos.

- Protección al Consumidor: Presentación de precios finales con IVA incluido en todo el catálogo de productos y comandas.

- Conservación de información: Implementación de mecanismos de desactivación o cancelación lógica para evitar la eliminación accidental de registros relevantes para la operación y facilitar su conservación conforme a las obligaciones legales y fiscales aplicables.

# 3. Aseguramiento de la Calidad

El Aseguramiento de la Calidad del proyecto Andy's Coffee POS comprende el conjunto de actividades planificadas y sistemáticas destinadas a garantizar que los procesos de análisis, diseño, desarrollo, integración y despliegue se ejecuten conforme a los estándares y criterios de calidad establecidos.

Estas actividades tienen un enfoque preventivo y buscan reducir la introducción de defectos mediante la revisión de requisitos, revisión de código, pruebas automatizadas, integración continua, controles de seguridad y verificación de los entregables del proyecto.

- Revisiones de Código (Code Reviews): Evaluación previa a la fusión de código para verificar el cumplimiento del patrón de capas en el backend (Controller -> Service ->Repository ->Prisma).

- Pruebas Automatizadas en Aislamiento: Ejecución de pruebas unitarias, de integración y de extremo a extremo (E2E) utilizando una base de datos PostgreSQL aislada en un contenedor Docker.

- Integración Continua (CI/CD): Implementación de GitHub Actions para ejecutar de forma automática la suite de pruebas antes de autorizar cualquier despliegue hacia Render o Vercel.

- Auditoría de Seguridad Preventiva:

  - Implementación de cookies con token JWT configuradas con el atributo HttpOnly.

  - Cifrado de contraseñas mediante el algoritmo bcrypt.

  - Uso de Helmet para establecer cabeceras HTTP de seguridad.

  - Implementación de mecanismos específicos de protección contra CSRF, de acuerdo con la estrategia de autenticación utilizada.

  - Uso de cookies HttpOnly y atributos de seguridad apropiados para los tokens de autenticación.

  - Control de acceso basado en roles (RBAC) validado en el servidor para cada solicitud HTTP.

## 3.1 Revisión de Requisitos

La revisión de requisitos tiene como finalidad verificar que las necesidades operativas del negocio estén correctamente definidas, sean verificables y permanezcan dentro del alcance establecido para la primera versión del sistema.

#### Control de alcance de la versión V1

Se realizará una revisión de los requerimientos antes de iniciar el desarrollo de cada funcionalidad para asegurar que las características implementadas correspondan al alcance aprobado del proyecto.

Para la versión inicial se establecen como límites principales:

- Operación para una sola sucursal.

- Uso de moneda nacional (MXN).

- Operación mediante conexión a Internet.

- Sin funcionamiento offline.

- Procesos orientados a las operaciones internas de Andy's Café y Brunch.

- Control de ventas, caja, inventario, compras, gastos y resultados financieros.

Cualquier requerimiento que modifique significativamente estos límites deberá ser evaluado mediante el procedimiento de control de cambios antes de incorporarse al proyecto.

#### Matriz de criterios de aceptación

Cada requisito funcional crítico deberá contar previamente con un criterio de aceptación verificable.

Los principales criterios incluyen:

- Ventas y POS: cálculo correcto de subtotales, descuentos, promociones, impuestos, total, cambio y métodos de pago.

- Inventario: actualización correcta de existencias y congelamiento del costo de venta mediante el cost snapshot correspondiente a la transacción.

- Caja: registro de aperturas, movimientos, cierres, diferencias y correcciones, incluyendo el motivo correspondiente cuando sea requerido.

- Finanzas: generación de información consistente y congelamiento de los resultados correspondientes a días o periodos previamente cerrados.

- Cocina: actualización correcta del estado de los pedidos desde su registro hasta su finalización.

- Mandaditos: registro y seguimiento de pedidos que requieran entrega a domicilio.

#### Revisión de alineación operativa

Las especificaciones funcionales serán revisadas con la administración de Andy's Café y Brunch para comprobar que las interfaces, procesos y flujos de trabajo correspondan a las actividades reales del establecimiento.

Se prestará especial atención a los procesos realizados durante la operación diaria, como:

- Registro y cobro de pedidos.

- Preparación y seguimiento de órdenes.

- Apertura y cierre de caja.

- Control de existencias.

- Registro de compras y gastos.

- Consulta de información financiera.

#### Trazabilidad de requisitos

Cada requisito funcional crítico deberá relacionarse con su criterio de aceptación, implementación y caso de prueba correspondiente.

La trazabilidad seguirá la relación:

Requisito → Funcionalidad → Criterio de aceptación → Caso de prueba → Resultado

Esto permitirá verificar que los requisitos aprobados hayan sido implementados y posteriormente validados.

## 3.2 Revisiones de Código

Las revisiones de código tienen como finalidad prevenir defectos estructurales, inconsistencias y problemas de mantenibilidad antes de integrar modificaciones al código principal del proyecto.

#### Estrategia de integración mediante Pull Requests

Los cambios realizados al sistema deberán integrarse mediante Pull Requests.

Se evitarán modificaciones directas sobre la rama principal (main) y cada cambio deberá ser revisado antes de su integración.

Cuando el tamaño y organización del equipo lo permitan, el Pull Request deberá contar con la aprobación de al menos un revisor técnico antes de ser integrado.

La revisión deberá comprobar:

- Cumplimiento de los requisitos asociados.

- Ausencia de errores evidentes.

- Correcta implementación de las pruebas correspondientes.

- Cumplimiento de los estándares de código.

- Ausencia de modificaciones no relacionadas con el objetivo del cambio.

#### Verificación de arquitectura en capas

El backend deberá conservar la separación de responsabilidades establecida en su arquitectura:

Controller → Service → Repository → Prisma ORM

Esta estructura busca evitar:

- Lógica de negocio dentro de los controladores.

- Consultas directas a la base de datos fuera de la capa correspondiente.

- Duplicación innecesaria de lógica.

- Dependencias innecesarias entre componentes.

#### Estándares de código y tipado estricto

Se aplicarán los siguientes criterios:

- Uso de TypeScript en frontend y backend.

- Uso de tipado estricto.

- Evitar el uso de any salvo que exista una justificación técnica documentada.

- Uso de nomenclatura consistente.

- Manejo adecuado de errores y excepciones.

- Eliminación de código muerto o innecesario y evitar duplicación de lógica.

- Mantener una estructura de archivos coherente con la arquitectura establecida.

## 3.3 Pruebas Automatizadas

Las pruebas automatizadas tienen como finalidad verificar progresivamente las funcionalidades del sistema, comenzando por componentes individuales y avanzando hacia procesos completos.

La estrategia de pruebas seguirá la siguiente estructura:

| Nivel de prueba | Objetivo | Componentes evaluados | Ejemplos en Andy's Coffee POS | Entorno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pruebas Unitarias | Verificar de forma aislada las reglas de negocio y funciones individuales. | Servicios, funciones y algoritmos | Promociones, cost snapshot, cálculo de arqueos, costos de recetas y congelamiento financiero | Entorno de pruebas |
| Pruebas de Integración | Verificar la correcta interacción entre los componentes del sistema. | API REST, servicios, repositorios, Prisma ORM y PostgreSQL | Registro de ventas, actualización de inventario, movimientos de caja y rollback de cancelaciones | PostgreSQL aislado |
| Pruebas End-to-End (E2E) | Validar los flujos completos desde la perspectiva del usuario. | Frontend, API, base de datos y procesos de negocio | Venta → Cocina → Caja, inicio de sesión, apertura de caja y cierre de operación | Entorno de pruebas |
| Pruebas de Concurrencia | Verificar que las operaciones simultáneas no generen inconsistencias. | API, servicios, base de datos y transacciones | Ventas simultáneas, actualización de inventario y operaciones concurrentes sobre caja | PostgreSQL aislado |

#### Pruebas unitarias

Se verificarán de forma aislada las reglas de negocio críticas, entre ellas:

- Aplicación de promociones y descuentos.

- Cálculo de totales.

- Cálculo del costo promedio de insumos.

- Generación y utilización del cost snapshot.

- Cálculo de diferencias en arqueos de caja.

- Validación de movimientos financieros.

- Congelamiento de Estados de Resultados correspondientes a periodos cerrados.

El objetivo será comprobar que cada regla produzca el resultado esperado ante diferentes entradas y condiciones.

#### Pruebas de integración

Se validará la interacción entre los diferentes componentes del backend:

Rutas HTTP → Servicios → Repositorios → Prisma ORM → PostgreSQL

Se verificarán especialmente las operaciones que involucran múltiples procesos o entidades.

Entre ellas:

- Registro de una venta y actualización del inventario.

- Registro de pagos y afectación correspondiente a caja.

- Cancelación de una venta y reversión de sus efectos.

- Registro de compras y actualización de existencias.

- Registro de gastos.

- Generación de información para los reportes financieros.

También se realizarán pruebas de reversión transaccional (rollback) en operaciones compuestas. Por ejemplo, al cancelar un pedido deberán revertirse correctamente las afectaciones correspondientes a caja e inventario.

#### Pruebas de extremo a extremo (E2E)

Se automatizarán flujos completos que representen escenarios reales de operación.

Entre ellos:

- Inicio de sesión.

- Apertura de caja con fondo inicial.

- Selección de productos en el POS.

- Aplicación de promociones, cuando corresponda.

- Registro del método de pago.

- Generación del pedido.

- Actualización del pedido en el tablero de cocina.

- Finalización del pedido.

- Registro de movimientos correspondientes.

- Realización del corte de caja.

#### Pruebas de concurrencia

Se verificará el comportamiento del sistema cuando varios usuarios realicen operaciones simultáneamente sobre recursos compartidos.

Se prestará especial atención a:

- Aperturas y cierres de caja.

- Modificaciones de inventario.

- Registro simultáneo de ventas.

- Actualizaciones de existencias.

- Operaciones sobre pedidos.

- Modificaciones de información crítica.

El objetivo será evitar duplicidades, pérdida de información o inconsistencias derivadas de operaciones concurrentes.

#### Aislamiento del entorno de pruebas

Las pruebas automatizadas deberán ejecutarse sobre una instancia independiente de PostgreSQL, preferentemente mediante un contenedor Docker.

Este aislamiento permitirá evitar:

- Modificación accidental de información de producción.

- Contaminación de datos reales con información de prueba.

- Dependencia de la disponibilidad de Supabase durante las pruebas.

- Resultados inconsistentes provocados por datos externos al entorno de prueba.

## 3.4 Integración Continua (CI/CD)

La integración continua permitirá automatizar las verificaciones de calidad cada vez que se incorporen cambios al repositorio del proyecto.

#### Pipeline automatizado mediante GitHub Actions

Los flujos de trabajo de GitHub Actions deberán ejecutarse automáticamente ante eventos como:

- Push a ramas configuradas.

- Integración de cambios a la rama principal, de acuerdo con la configuración del repositorio.

#### Fases del pipeline de integración continua

1. Análisis estático

Se ejecutarán herramientas de análisis para detectar problemas antes de realizar el despliegue.

Se verificará:

- Reglas de ESLint.

- Tipado mediante TypeScript.

- Errores de compilación.

- Problemas estructurales identificables automáticamente.

2. Build de verificación

Se realizará la compilación de:

- Frontend mediante React/Vite.

- Backend mediante Node.js/TypeScript.

El objetivo será detectar errores de compilación, dependencias faltantes o problemas de configuración.

3. Ejecución de pruebas

Se levantará el entorno de pruebas correspondiente y se ejecutarán:

- Pruebas unitarias.

- Pruebas de integración.

- Pruebas relacionadas con las reglas de negocio críticas.

Cuando corresponda, se utilizará una instancia aislada de PostgreSQL mediante Docker.

#### Control de calidad para despliegues

Los cambios que no cumplan las verificaciones establecidas deberán quedar bloqueados para su integración.

El flujo de calidad deberá seguir la siguiente secuencia:

Cambio → Pull Request → CI → Pruebas → Revisión → Integración → Despliegue

El despliegue hacia Vercel para el frontend y Render para el backend deberá realizarse únicamente cuando se hayan cumplido satisfactoriamente las verificaciones definidas para la versión correspondiente.

## 3.5 Seguridad

La seguridad será considerada como un componente de la calidad del sistema, debido a que Andy's Coffee POS administra información de usuarios, operaciones comerciales, caja e inventario.

#### Manejo de autenticación y sesiones

Se establecerán los siguientes controles:

- Uso de tokens JWT para la autenticación.

- Almacenamiento de tokens en cookies con atributos de seguridad apropiados.

- Configuración de HttpOnly para evitar el acceso directo a la cookie mediante JavaScript.

- Uso de Secure cuando la aplicación opere mediante HTTPS.

- Configuración adecuada de SameSite de acuerdo con la estrategia de autenticación.

- Límite configurable de intentos fallidos de inicio de sesión para reducir riesgos de ataques de fuerza bruta.

#### Protección de contraseñas

Las contraseñas no deberán almacenarse en texto plano.

Se utilizará bcrypt para generar hashes de las contraseñas antes de almacenarlas en la base de datos.

#### Protección de peticiones y encabezados

Se implementarán mecanismos de seguridad para las solicitudes HTTP, incluyendo:

- Uso de Helmet para establecer cabeceras HTTP de seguridad.

- Mecanismos específicos de protección contra CSRF, de acuerdo con la estrategia de autenticación utilizada.

- Validación y sanitización de datos recibidos por la API.

- Validación de permisos en las operaciones protegidas.

#### Control de acceso basado en roles (RBAC)

Los permisos deberán validarse en el servidor para cada operación protegida.

La interfaz gráfica no será considerada un mecanismo suficiente de seguridad, por lo que ocultar una opción en el frontend no sustituirá la validación correspondiente en el backend.

Se verificará que:

- Cada usuario solamente pueda realizar las operaciones correspondientes a su rol.

- Las solicitudes no autorizadas sean rechazadas.

- Los cambios de permisos sean aplicados correctamente.

- Las sesiones puedan ser revocadas cuando corresponda.

#### Bitácora de auditoría

El sistema deberá registrar las operaciones críticas en una bitácora protegida contra modificaciones no autorizadas.

Los registros deberán incluir, cuando corresponda:

- Usuario responsable.

- Fecha.

- Hora.

- Tipo de operación.

- Recurso afectado.

- Información relevante de la acción realizada.

Entre los eventos sujetos a auditoría se consideran:

- Inicio de sesión.

- Cierre de sesión.

- Intentos fallidos de autenticación.

- Apertura de caja.

- Cierre de caja.

- Correcciones de caja.

- Reaperturas de caja.

- Creación de ventas.

- Cancelación de ventas.

- Modificaciones de inventario.

- Modificaciones de gastos.

#### Seguridad de comunicaciones y datos

La aplicación deberá utilizar comunicaciones cifradas mediante HTTPS.

Las conexiones entre el backend y la base de datos PostgreSQL administrada mediante Supabase deberán utilizar canales protegidos mediante TLS, de acuerdo con la configuración proporcionada por el servicio.

## 3.6 Revisión de Entregables

Todos los entregables del proyecto serán revisados antes de su aprobación para verificar su integridad, consistencia, trazabilidad y correspondencia con los requisitos establecidos.

| Entregable | Criterio de revisión |
| --- | --- |
| Requisitos | Claros, completos, verificables y dentro del alcance |
| Diseño | Consistente con los requisitos y arquitectura definida |
| Código fuente | Cumple estándares técnicos y criterios de revisión |
| Casos de prueba | Cubren las funcionalidades críticas |
| Resultados de pruebas | Evidencian el cumplimiento de los criterios de aceptación |
| Documentación técnica | Correspondiente a la versión implementada |
| Manual de usuario | Describe el funcionamiento real del sistema |
| Versión desplegada | Corresponde a la versión validada |
| Base de datos | Migraciones y estructura coherentes con la versión entregada |

La revisión de los entregables permitirá mantener consistencia entre lo especificado, lo desarrollado, lo probado y lo finalmente entregado.

## 3.7 Criterios generales de aprobación de calidad

Una funcionalidad será considerada conforme cuando:

- Cumpla el requisito funcional correspondiente.

- Cumpla sus criterios de aceptación.

- Haya sido sometida a las pruebas definidas.

- No presente defectos críticos pendientes.

- Mantenga la integridad de los datos relacionados.

- Cumpla los controles de seguridad correspondientes.

- Haya sido integrada mediante el proceso establecido.

- Cuente con evidencia de validación cuando sea requerida.

Una versión del sistema podrá considerarse apta para despliegue cuando haya cumplido satisfactoriamente las verificaciones establecidas en el proceso de integración continua y los criterios de aceptación definidos para las funcionalidades incluidas.

# 4. Control de Calidad (QC - Quality Control)

El Control de Calidad inspecciona las entregas funcionales del sistema para asegurar que cumplan los requisitos operativos antes de su uso en mostrador.

## 4.1 Plan de Pruebas de Aceptación por Módulo Operativo

| Módulo | Escenario | Criterio de aceptación | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Ventas / POS | Registrar y cobrar pedido | Validar efectivo, tarjeta, transferencia y mandaditos | Venta registrada, inventario actualizado y cost snapshot generado |
| Tablero de cocina | Actualizar estado del pedido | Pendiente → En preparación → Lista → Completada | Estado actualizado en tiempo real |
| Caja | Realizar arqueo y cierre | Comparar efectivo esperado contra efectivo contado | Diferencia calculada y cierre registrado |
| Inventario | Registrar compra, merma y consumo | Actualizar existencias y costos | Existencias y costos actualizados correctamente |
| Finanzas | Cerrar periodo | Impedir modificaciones retroactivas | Información del periodo permanece congelada |

## 4.2 Matriz de Severidad de Defectos

| Severidad | Descripción | Tiempo objetivo |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Impide operaciones esenciales o genera pérdida/inconsistencia de datos | < 4 h |
| Alta | Afecta una función importante, pero existe alternativa temporal | < 24 h |
| Media | Afecta parcialmente una función sin comprometer datos críticos | < 72 h |
| Baja | Problema visual, textual o de impacto mínimo | Próxima versión |

# 5. Métricas de Calidad y Criterios de Aceptación

Para dar por aceptado el sistema Andy's Coffee POS, se evaluará la matriz de indicadores clave de calidad:

| Indicador de Calidad | Métrica / Tolerancia | Método de Medición |
| --- | --- | --- |
| Velocidad de Carga (SPA) | <= 2.0 segundos en red local/Internet estable | Medición en Google Lighthouse / Chrome DevTools. |
| Tiempo de Respuesta API | <= 300 ms para solicitudes de catálogo y ventas | Monitoreo de logs en el contenedor de Render. |
| Concurrencia Operativa | Mantenimiento de 1 sesión de caja abierta activa por cada caja | Pruebas de carga e integración simultánea. |
| Efectividad de Auditoría | 100% de eventos críticos registrados con usuario, fecha y hora | Inspección directa en la tabla de bitácora de auditoría en Supabase. |
| Pruebas de Recuperación | Restauración exitosa de respaldos SQL en caso de fallo | Pruebas periódicas de restauración sobre el entorno de desarrollo aislado. |

# 6. Plan de Mejora Continua y Control de Cambios

- Gestión de Despliegues en la Nube: Toda actualización debe pasar por el flujo de pruebas automatizadas en GitHub Actions antes de ser desplegada en Vercel (Frontend) o Render (Backend).

- Control de Migraciones de Base de Datos: Las migraciones en la base de datos de producción (Supabase) deberán ejecutarse manualmente por personal técnico autorizado, previa generación de un respaldo manual en formato SQL.

- Retroalimentación Operativa: Evaluaciones semanales con el Administrador y los Cajeros durante el periodo de arranque para ajustar parámetros de usabilidad en tablets o computadoras de mostrador.